Tender-35996

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере на «Работы по ремонту шаровой мельницы непрерывного помола МНП №3»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.

ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на «Работы по ремонту шаровой мельницы непрерывного помола МНП №3», расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Выполнить «Работы по ремонту шаровой мельницы непрерывного помола МНП №3» согласно прилагаемого Технического задания 3 МНП (Приложение №1.1).

Комплектующие для выполнения работ, предоставляет Исполнитель.

Работы выполняются по заявке Заказчика.

Работы выполняются на действующем производстве.

До начала работ, руководитель Исполнителя, в соответствии с ТК РФ, обязан оформить акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, и в процессе выполнения работ, обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, в соответствии с требованиями Приложения №2 к приглашению.

Период выполнения работ – ноябрь - декабрь 2025г.

К тендеру допускаются только претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:

- Обязательное посещение Исполнителем объекта до подачи КП (если ранее не посещали).

- Фиксация цены услуг на период выполнения договора.

- Предоставление сметного или договорного расчета (предоставить в КП).

- Предоставление отсрочки платежа не менее 30 календарных дней

- Гарантия на предмет оказания услуг/работ не менее 12 месяцев

- Срок выполнения ремонтных работ составляет не более 18 календарных дней с момента остановки мельницы МНП и передачи ее Заказчиком для проведения ремонтных мероприятий (указать в КП).

- Подтверждение о соответствии требованиям по ОТ при организации подрядных работ (Приложение №2), в т.ч. подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения данных видов работ (указать все виды работ, планируемые Исполнителем для выполнения Технического задания).

Просим Вас прислать коммерческое предложение с приложением сметного расчёта или договорного расчета по видам работ. Указать итоговую стоимость за 1 ед. и за весь объем работ с наличием или отсутствием НДС.

Оплата – предоставление отсрочки 100% платежа не менее 30 календарных дня по факту выполненных работ. В КП укажите количество рабочих (календарных) дней выполнения работ и условия оплаты.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки www.b2b-center.ru, присланные до 01.12.2025 г., до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать в теме письма: Tender-35996 «Работы по ремонту шаровой мельницы непрерывного помола МНП №3».

Оставляем за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): .+7(919)8803189 – Кондратьев Денис  denis.kondratev@unitile.ru

Директор по производству	_______________	Ильин С.Н.