Tender-35856

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере: Проведение ремонта железнодорожных путей необщего пользования

ООО «Воронежская керамика»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича и сухих строительных смесей.

Компания ООО Воронежская керамика входит в структуру компании UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере: Ремонт железнодорожного пути необщего пользования, расположенного на территории ООО «Воронежская керамика», расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Конструкторов, 31:

- 4-й путь, участок в зоне погрузки готовой продукции длинной 140м.

Материалы, необходимые к данным видам ремонта предоставляет Исполнитель (Приложение № 1).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Обязательные требования

1. Обязательное посещение Исполнителем объекта до подачи КП (если ранее не посещали);

2. Копия свидетельства о допуске работ (СРО) на данный вид работ;

3. Фиксация цены на период договора.

4. Материалы для ремонта и их транспортировка до места выполнения работ за счет Исполнителя работ.

5. Гарантия качества на оказанные услуги.

6. Опыт работ по ремонту ж/д пути.

7. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в случае проверки Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

8. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов и паспортов, удостоверяющих их качество.

9. Подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения ремонтных работ.

Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:

| №№ п./п. | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ | Указать в КП стоимость работ с/без НДС. |
| 2. | Гарантия на выполняемые работы | Указать в КП количество месяцев гарантии (не менее 12 месяцев). |
| 3. | Срок выполнения работ | Указать в КП количество дней. |
| 4. | Условия оплаты Предпочтительно 100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней. | Рассмотреть возможность предоставления максимальной отсрочки платежа от даты подписания сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг (по факту выполненных работ). |
| 5. | Опыт работ по ремонту ж/д пути | (подтвердить: да/нет) |
| 5. | Материалы (з/ч) для ремонта за счет Исполнителя работ | (подтвердить: да/нет) |
| 6. | Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в случае проверки Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. | (подтвердить: да/нет) |
| 7. | Фиксация цены на период договора. | (подтвердить: да/нет) |
| 8. | Наличие материальных, технических, трудовых ресурсов для проведения работ | (подтвердить: да/нет) |

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки www.b2b-center.ru, присланные до 16.09.2024, до 15.00

Просим Вас обращении указывать: «Tender-35856 Ремонт железнодорожных путей ВК

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7(473)204-92-22 доб.51-36  –  руководитель обособленного подразделения Колупаева Е.Ф. elena.kolupaeva@unitile.ru

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (908) 149-70-66 – Якимов Алексей Иванович. aleksey.yakimov@unitile.ru

Операционный директор

производственной площадки

ООО «Воронежская керамика»					                     Выровский Д. В.

Подготовил

Руководитель ОП							                     Колупаева Е.Ф.

Приложение №1

Объем работ.

| 1 | Подготовка пути к балластировке | км | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Регулировка стыковых зазоров гидравлическими приборами | км | 0,14 |
| 3 | Планировка междупутья: балласт щебеночный | км | 0,14 |
| 4 | Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, щебеночный балласт | км | 0,14 |
| 5 | Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота 0,25м | км | 0,14 |
| 6 | Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота 0,1м | км | 0,14 |
| 7 | Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота 0,1м | шт | 258 |
| 8 | Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота 0,25м | шт | 258 |
| 9 | Подбивка шпал с подброской балласта, электрошпалоподбойками по всей длине | шт | 258 |
| 10 | Засыпка шпальных ящиков балластом: балласт щебеночный | км | 0,14 |
| 11 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах на участках | км | 0,14 |
| 12 | Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота 0,25м | шт | 2 |
| 13 | Добавление балласта в путь с оправкой балластной призмы: щебеночный балласт | м3 | 14 |
| 14 | Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный | км | 0,14 |
| 15 | Составление профиля железнодорожного пути №4 после подъемки | км | 0,194 |
| 16 | Транспортировка материалов для поэлементной укладки 1км пути по эксплуатируемым путям МПС при числе шпал на 1км 1840 | км | 6 |