Техническое задание

Замена футеровки (резиновых элементов) внутренней части корпуса шаровой мельницы непрерывного помола (далее - МНП).

Перечень оборудования:

- МНП №М3/1 Инв.№ SK0201_001028;

Место выполнения работ: Цех №3, предприятие ООО «Шахтинская керамика», г. Шахты, пер. Доронина 2б, Ростовская область.

Порядок выполнения работ:

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм . | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - Демонтаж элементов футеровки |  |  |  |
| 1.1. | Элемента резинового футеровки для обшивки | шт | 42 |
| 1.2. | Пробки (Ф-215) для промежуточной диафрагмы | шт | 1 |
| 1.3. | Элемента футеровки для внутренней стороны ( Выходная трапециевидная часть) диафрагмы | шт. | 9 |
| 1.4. | Элемента футеровки для диафрагмы | шт. | 54 |
| 1.5. | Элемента футеровки для наружной стороны диафрагмы | шт. | 54 |
| 1.6. | Элемента футеровки с решёткой для диафрагмы | шт. | 18 |
| 1.7. | Пробки (Ф-215) для промежуточной диафрагмы | шт. | 1 |
| 2. | Подготовка внутренней поверхности МНП (зачистка корпуса мельницы от шликера ) | м.кв. | 64,9 |
| 3. | Сварочные работы по восстановлению мембраны мельницы (количество работ выявляется по факту вскрытия футеровки) | шт. | 2 |
| 4. | Монтаж элементов футеровки и футеровки согласно п.1 ТЗ | шт. | 1 |

- Элементы для футеровки предоставляет Заказчик. Демонтированные элементы футеровки Подрядчик складирует на месте, указанном Заказчиком.

- Электроды и все сопутствующие товары предоставляет Заказчик.

- Период выполнения работ: МНП №М3/1 Инв.№ SK0201_001028– апрель-май 2025 год.

- Срок выполнения работ 10 календарных дней.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать все требования техники безопасности корпоративных стандартов ООО «Шахтинская керамика» в области ОТ, ПБ и ООС.

Составил: _____________________________________________ Тельчаров М.В.

Согласовано:

Руководитель потока/службы _____________________________ Лебедев К.А.