|  | Утверждаю: Главный инженер ООО «Шахтинская керамика» _______________ Р.М. Васильев «____» _____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт (замену) крыши БРС №2/4

- Введение

Башенное распылительное сушило (далее БРС) – это оборудование, предназначенное для преобразования жидкого вещества (шликер) в пресс-порошок для производства керамической плитки. Устройство используется в закрытом помещении цеха.

- Назначение услуги, товара, объекта

Поставка, отгрузка, ремонт (замена) крыши БРС производится силами и средствами Поставщика услуг (Подрядчика).

- Место поставки и производства работ

Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б. ООО «Шахтинская керамика», цех №2

- Данные на оборудование

Наименование: БРС (не серийного производства)

Ремонту (замене) подлежит крыша Ǿ 4560, на высоте Н 6000.

- Требования к качеству монтажных работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

  - За счет собственных сил и средств выполнить ремонт оборудования, указанное в п. 4.

  - Ремонт (замена) металлоконструкции крыши по месту установки БРС в цехе №2.

  - В случае внесения изменений в конструкции при изготовлении поставщик обязуется предоставить чертежи, предварительно согласовав внесенные изменения с Заказчиком.

  - Места соединений (стыковки) к существующему оборудованию производятся по месту монтажа, должны быть заблаговременно предусмотрены Поставщиком, и согласованы Заказчиком (учесть доработку при монтаже на действующее оборудование).

  - Поставщик должен обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки.

  - После окончания работ, по подготовке материала производится демонтаж наружной обшивки из оцинкованной стали толщиной 0,5мм и утеплителя, после чего производится ремонт (замена) крыши  существующего оборудования.

  - Монтаж, демонтажные работы производятся только в отведенной зоне работ выделенной актом допуска подрядных организаций.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанной документацией ППР, техническим заданием и чертежами, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил пожарной безопасности.

  - Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами не руководствоваться).

  - Работы по монтажу выполняются в условиях действующего производства на остановленном оборудовании для ремонта.

  - Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана выполнения работ, ППР и технических решений, по монтажу изготовленной крыши.

  - Демонтированные части крыши, металлоконструкции отходы силами Подрядчика убрать к месту складирования отходов, обозначенный Заказчиком на его территории.

- Требования к качеству Товара и используемым материалам:

  - Материал используемый при изготовлении должен быть новым (который не был в употреблении) и соответствовать маркировки, указанной в чертежах заказчика.  Конструкция крыши БРС не должна иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

  - Основной материал используемый при изготовлении конструкции - лист н/ж 15Х25Т 5,0х1000х2000 (дополнительные материалы указаны в прилагаемых чертежах).

  - Качество изготовленной крыши должно соответствовать требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться технической документацией на все материалы используемые в процессе изготовления: сертификаты (или декларации) соответствия.

  - Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счёт Поставщика.

- Требования по объёму гарантий качества работ

Гарантия на оборудование, работы и материалы не менее 12 месяцев

Гарантийный срок на оборудование наступает после подписания Заказчиком акта выполненных монтажных работ.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком (Подрядчиком) своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных при приемке работ, и в ходе эксплуатации оборудования.

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

Изготовление: март

Монтаж демонтаж: март-апрель

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество работ и материалов;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

- Порядок контроля и приемки

Заказчик назначает представителя, контролирующего ход выполнения работ, а также комиссию по приемке оконченного этапа производства работ.

Заказчик имеет право прекратить выполнение работ при выявлении нарушений в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, до устранения выявленных нарушений, без компенсации неустойки Подрядчику.

- Требование ОТ

Типовой Перечень документации в области охраны труда, обязательной к предъявлению Подрядчиком в адрес Заказчика приложение №1 к ТЗ

Акт-допуск для производства работ на территории действующего производственного объекта ООО «Шахтинская керамика» приложение №2 к ТЗ

- Условие предоставления КП

Коммерческое предложение обязательно должно содержать следующую информацию;

- Коммерческое предложение представить в виде детального расчета стоимости с разбивкой на стоимость работ и стоимость использованных материалов.

- Сроки выполнения работ:

Изготовление ____ дней

Демонтаж и монтаж _____ дней

- Условия оплат: максимальная отсрочка платежа ____ календарных дней (либо другие приемлемые для Вас условия в календарных днях), с фиксацией цены на весь срок выполнения работ.

- Гарантия: ____ мес.

- Итого стоимость:

Разработали:

Руководитель механической службы			_________________		Захаров А.А.

Менеджер по контракту Специалист по ДР и ДО       	_________________		Егорченко И.С.