Tender-36071

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере на «Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.

ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на выполнение работ по Реконструкции трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ в цехе №2, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Выполнить работы по Реконструкции трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ в цехе №2 согласно прилагаемого Технического задания (Приложение №1).

Основные этапы:

- Разработка проектной документации и схем подключения на всю подстанцию ТП-2, кабельных журналов.

- Изготовление и закупка эл. оборудования РУ-10/0,4 кВ и оборудования вентиляции (обдува) трансформаторов и помещений ТП-2.

- Строительно-монтажные работы (СМР) - демонтаж и монтаж трансформатора и нового РУ, подключение отходящих кабельных линий, принудительная вентиляция (обдув) двух силовых трансформаторов, вентиляция помещения подстанции ТП2

- Пуско-наладочные работы (ПНР) - наладка и ввод в эксплуатацию, подрядной организацией.

Период выполнения работ: август-декабрь 2026г.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам:

- Работы должны выполнятся квалифицированными специалистами.

- Подрядная организация должна иметь соответствующий инструмент для проведения работ.

- Работы должны проводится в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда (инструктажи и допуски и т.д.). Приложение №2 к приглашению.

- Работы будут выполнятся в действующем цехе.

- Перед началом работ потребуется оформление Акта-допуска.

- Привлечение третьей стороны для выполнения работ по согласованию от Заказчика.

Просим Вас прислать коммерческое предложение по форме:

| Стоимость выполнения работ | Смета или расчет договорной цены, предоставить КП с учетом стоимости материалов |
| --- | --- |
| Условия оплаты | Указать условия оплаты, количество дней отсрочки платежа |
| Сроки выполнения | Указать количество дней на выполнение (календарные /рабочие) |
| Гарантия на выполненные работы | Указать количество месяцев гарантии |

К тендеру допускаются только претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:

- Наличие положительного опыта выполнения подобных работ – предоставить референс-лист за 3 года.

- Обязательное посещение объекта представителями претендента до подачи КП.

- Фиксация цен на весь период выполнения договора - указать в КП.

- Сметный или договорной расчет на каждый вид работ - предоставить в КП.

- Гарантия качества на результат работ не менее 60 месяцев - указать срок гарантии в КП.

- Подтверждение о соответствии требованиям по ОТ при организации подрядных работ (Приложение №2), в т.ч. подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения данных видов работ (указать все виды работ, планируемые Подрядчиком для выполнения Технического задания) – указать в КП.

- Предоставление отсрочки платежа не менее 30 календарных дней – указать в КП.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/vypolnenie-rabot-po-rekonstruktsii-transformatornoi-podstantsii-tp-2/tender-4517515/ , до 27.07.2026, до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать в теме письма: Tender-36071 «Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ».

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел.:

- по техническим вопросам: +7(919) 880-29-64 – Алехин И.В.

- по административным вопросам: +7(989) 620-78-90 – Егорченко И.С.

Директор по производству	_______________	Ильин С.Н.